# AI Nexus

多模型 · 多智能体 · Skills · Terminal · Workflow · Project

Android 项目策划书 + UI 设计规格 + AI 编程开发总指令

# 一、项目定位

AI Nexus 是一款面向个人开发者、AI 爱好者、程序员和高级 AI 用户的 Android AI Agent 工作台。它不是普通 AI 聊天软件，而是统一管理多种模型、单聊、多 Agent 群聊、自定义 Agent、Skills、Workflow、Terminal、Termux、DeepSeek Harness、Codex CLI、Python、Node.js、Git、C/C++ 和项目文件的个人 AI 工作平台。

最终目标：让用户在手机上创建 AI 专家团队，并让 AI 通过 Terminal、文件系统、Skills 和 Workflow 真正执行任务，而不仅仅是聊天。

# 二、零基础开发者要求

用户为零基础，不得假设用户懂编程。

所有需要用户执行的操作必须用简单、逐步的方式说明。

不要要求用户手动修改大量代码。

每完成一个阶段必须保证项目可以运行。

不允许为了实现新功能破坏已有功能。

代码必须模块化，避免巨大单文件。

不得把 API Key 写死在源码中。

不得伪造 API、Terminal、DeepSeek Harness 或 Codex 的功能。

遇到 Android 平台限制必须明确说明，并提供替代方案。

每个阶段完成后必须编译、测试、修复错误，再进入下一阶段。

# 三、核心功能

首页：最近会话、Agent、项目、快捷操作。

单聊：多模型、流式输出、Markdown、代码高亮、文件附件、Skills、Agent、Workflow。

群聊 / Multi-Agent：自定义专家团队、角色、模型、任务分工和协作模式。

Agent：创建、编辑、复制、删除、导入、导出、自定义身份、提示词、模型、Skills、Tools、权限和记忆。

Skills：内置技能和用户自定义技能，支持本地文件、ZIP、GitHub、URL 等来源。

Workflow：可视化节点式多智能体工作流，支持 Agent、Skill、Tool、Terminal、Condition、Parallel、Loop、Human Approval。

Terminal：终端会话、命令输入、输出、复制、停止、历史命令。

Termux：Android 端优先通过 Termux Bridge 提供 Linux/CLI 环境。

环境管理：Node.js、Python、Git、C/C++、CMake、Rust、Go、npm、pnpm 等环境检测与安装。

DeepSeek Harness：通过独立 Adapter 接入，不重写 Harness 内核。

Codex：通过独立 Adapter 与 CLI/Terminal 集成，Android 不支持时不得伪造。

项目管理：项目目录、文件、Agent、Skills、Workflow、活动日志。

模型中心：OpenAI、DeepSeek、Anthropic、Google、Qwen、Moonshot、智谱、OpenRouter、Ollama、自定义 OpenAI Compatible API。

# 四、推荐技术架构

第一阶段推荐使用 Flutter 开发 Android 客户端，以便后续扩展 Windows。Android 最低建议 Android 10+。

架构：Flutter UI → Core/State → AI Provider Layer → Agent Runtime → Tool Layer → Terminal Bridge → Termux / Native Runtime。

关键原则：UI 与 AI Runtime 必须解耦。不要让 Flutter UI 直接依赖 DeepSeek Harness 内部实现，而应该通过 Adapter 连接 DeepSeek Harness、Codex、云端 API 和本地模型。

# 五、项目目录

lib/
├── main.dart
├── app/
│   ├── app.dart
│   ├── router.dart
│   └── theme.dart
├── core/
│   ├── models/
│   ├── services/
│   ├── storage/
│   ├── security/
│   ├── utils/
│   └── constants/
├── features/
│   ├── home/
│   ├── chat/
│   ├── group_chat/
│   ├── agents/
│   ├── skills/
│   ├── workflows/
│   ├── terminal/
│   ├── projects/
│   ├── models/
│   └── settings/
├── ai/
│   ├── providers/
│   ├── adapters/
│   ├── sessions/
│   └── streaming/
├── agents/
│   ├── agent_runtime/
│   ├── agent_manager/
│   ├── task_manager/
│   └── permissions/
├── terminal/
│   ├── terminal_service.dart
│   ├── termux_bridge.dart
│   ├── command_manager.dart
│   └── environment_manager.dart
├── skills/
│   ├── skill_manager.dart
│   ├── skill_loader.dart
│   └── skill_registry.dart
└── workflows/
    ├── workflow_engine.dart
    ├── workflow_node.dart
    └── workflow_executor.dart

# 六、Android UI 设计规格

整体视觉：深色科技风、黑色/深灰背景、紫蓝渐变强调色、圆角卡片、轻量霓虹效果。目标是专业 AI 工作台，而不是花哨赛博朋克。

底部导航建议：

首页

单聊

群聊

Agent

工具

工具页包含：Skills、Workflow、Terminal、Projects、Models、Settings。

# 七、首页 UI

顶部：AI Nexus、AI 工作台、搜索、通知、设置。

最近会话：显示最近使用的模型/Agent。

我的 Agent：显示用户创建的专家。

快捷操作：新建聊天、创建 Agent、创建群聊、运行 Workflow、打开 Terminal、新建项目。

最近项目：显示最近操作项目。

# 八、单聊 UI

顶部：返回、模型名称、更多。

消息区：Markdown、代码高亮、工具调用、文件、AI 状态。

输入区：附件、Skills、Agent、Workflow、发送。

允许在同一会话内切换模型，并保持上下文。

# 九、群聊 / Multi-Agent UI

群聊不是普通多人聊天，而是 Agent 协作空间。

自由讨论：所有 Agent 都可以参与。

负责人模式：用户只与项目经理沟通，由项目经理调度其他 Agent。

Workflow 模式：按照预设流程自动执行。

每条消息显示 Agent 名称、头像、模型和当前工具状态。

允许实时查看每个 Agent 的任务进度。

# 十、Agent UI

Agent 卡片显示：头像、名称、角色、模型、Skills 数量、运行状态。

创建 Agent 页面包含：名称、头像、身份、描述、系统提示词、模型、Skills、Tools、权限、记忆、高级设置。

示例：Unity 高级程序员 → C#、Unity、Git、Terminal、File System。

# 十一、Skills 系统

支持内置 Skills 和用户自定义 Skills。

来源：本地文件、ZIP、GitHub、URL、内置 Skill。

元数据：name、version、description、author、instructions、tools、dependencies、permissions。

第三方 Skill 安装后必须展示权限请求。

权限至少包括：读取文件、修改文件、执行命令、网络访问。

用户可选择允许、拒绝、只读、每次询问。

# 十二、Terminal / Termux

Terminal 是项目核心基础设施。Android 优先通过 Termux Bridge 使用 Termux 提供的 Linux/CLI 能力，不建议重新实现完整 Linux。

支持多个 Terminal Session。

支持命令历史、复制、清屏、停止、输出滚动。

环境管理：Node.js、Python、Git、C/C++、CMake、Rust、Go、npm、pnpm。

提供环境检测与一键安装入口，但必须遵循 Android/Termux 权限和包管理限制。

AI 调用 Terminal 时必须显示执行中的命令和结果。

# 十三、DeepSeek Harness 接入

DeepSeek Harness 应作为独立 Runtime Adapter 接入，而不是重新实现 Harness。官方当前项目处于 Developer Preview，接口可能发生变化，因此所有集成都必须集中在 Harness Adapter 中。

目标能力：启动、停止、连接、状态检测、Workspace 管理、Session 管理、配置、日志、工具状态展示。

不要把业务逻辑直接绑定到 Harness 内部 API。

# 十四、Codex 接入

Codex 采用独立 Codex Adapter，通过 CLI/Terminal 集成。Android 如果无法运行对应 CLI，必须显示实际限制，并预留 SSH/远程电脑/远程 Agent 方案；禁止伪造 Codex 已经运行。

# 十五、Workflow

第一版节点类型：Start、Agent、Tool、Skill、Condition、Parallel、Merge、Loop、Terminal、Human Approval、End。

示例：用户 → 项目经理 → Parallel（程序/美术/策划）→ Merge → 测试 Agent → End。

Workflow UI 使用节点式编辑器，点击“+”添加节点，拖动连接，保存为可复用 Workflow。

# 十六、安全机制

删除文件、执行危险命令、安装未知软件、访问敏感目录、上传文件、修改系统设置、执行脚本等高风险操作必须请求用户确认。

提供：允许一次、始终允许、拒绝。

默认禁止访问整个 Android 文件系统。

默认以 Workspace 沙盒作为 Agent 工作范围。

API Key 使用 Android Keystore / Flutter Secure Storage 等安全方式保存。

所有重要操作写入 Activity Log。

# 十七、项目管理

Project 包含：名称、路径、描述、默认 Agent、默认 Workflow、默认 Skills。

AI 可以查看、读取、创建、修改、删除文件和运行测试，但所有操作必须受权限控制并进入 Activity Log。

# 十八、数据与记忆

第一版优先使用本地 SQLite/Hive 保存聊天、Agent、Skills、Workflow、Models、Projects、Settings、Logs。

第一版不强制云数据库。第二阶段再加入长期记忆、知识库、RAG 和向量数据库。

# 十九、开发阶段

Phase 1：项目初始化：Flutter、Android、主题、路由、底部导航、首页

Phase 2：单聊：Provider、API Key、流式响应、历史记录

Phase 3：Agent：创建、编辑、Skills、权限

Phase 4：群聊：Agent 调度、消息、任务管理

Phase 5：Terminal：Terminal UI、Android Bridge、Termux

Phase 6：Workflow：节点、执行引擎、Agent 调度

Phase 7：DeepSeek Harness Adapter：连接、Workspace、Session、状态

Phase 8：Codex Adapter：CLI、Terminal、Project

Phase 9：项目管理：文件、Git、日志

Phase 10：整体测试、性能优化、UI 优化、权限测试、APK 打包

# 二十、给 AI 编程工具的总指令

你现在是本项目的首席软件架构师、UI 工程师和全栈开发工程师。

请严格按照本项目策划书开发 AI Nexus。

我的编程水平为零基础，因此所有需要我执行的操作必须用非常简单的步骤说明。

不要一次完成整个项目。
每次只完成一个 Phase。

每个 Phase 必须：
1. 检查当前代码。
2. 实现当前阶段功能。
3. 运行静态检查。
4. 编译 Android。
5. 运行测试。
6. 修复发现的问题。
7. 确认已有功能没有被破坏。
8. 给出本阶段完成报告。
9. 告诉我下一步只需要做什么。

禁止：
- 伪造 API
- 伪造 Terminal
- 伪造 DeepSeek Harness
- 伪造 Codex
- 把 API Key 写入源码
- 删除无关文件
- 未经说明修改架构
- 一次生成巨大单文件
- 为了省事绕过权限系统

如果某个功能由于 Android 平台、Termux、DeepSeek Harness 或 Codex 的限制无法直接实现：
必须说明实际原因，并设计可落地的替代方案。

所有第三方依赖必须记录在项目文档中。

UI 必须遵循 AI Nexus 深色科技风设计。

开始时不要实现 DeepSeek Harness、Codex 和复杂 Workflow。
首先完成 Phase 1。

开始之前先检查：
Flutter
Dart
Android SDK
Java
Gradle

然后创建项目基础架构。

完成 Phase 1 后停止，不要自行跳到 Phase 2。

# 二十一、最终产品形态

最终 AI Nexus 应成为一个个人 AI Agent 操作系统：Models + Agents + Skills + Tools + Terminal + Projects + Workflow。用户可以通过自然语言要求 AI 创建项目、编写代码、运行命令、分析错误、调用其他 Agent、执行测试并最终交付结果。

# 二十二、未来扩展

Cloud Agent

SSH / 远程服务器

GitHub / GitLab

Docker

Windows / Linux / macOS Agent

Web 端

iOS

Agent Marketplace

Skills Marketplace

Workflow Marketplace

Agent 分享和导入导出

云同步

RAG / 知识库

本地模型 / Ollama

自动模型路由

自动选择 Agent

AI 自动创建 Agent

AI 自动创建 Workflow

# 附录：建议的安卓首版页面

01 首页

02 单聊列表

03 单聊详情

04 新建群聊

05 群聊详情

06 Agent 列表

07 创建/编辑 Agent

08 Skills 列表

09 Skill 详情/安装权限

10 Workflow 列表

11 Workflow 编辑器

12 Terminal

13 环境管理

14 Projects

15 Models / Provider

16 Settings

设计关键词：Dark UI / AI Workspace / Multi-Agent / Purple-Blue Accent / Rounded Cards / Android Material 风格 / 专业、简洁、可扩展。

# V2 增强规格：Runtime Manager + 自动测试 + AI 自动修复

# 一、为什么增加 Runtime Manager

AI Nexus 的 Terminal 不应只承担“显示终端”的功能，而应升级为统一的代码运行、编译、测试和环境调度层。用户让 AI 写代码后，AI Nexus 应尽可能自动判断代码类型、选择运行环境、安装依赖、执行测试、收集错误，并把结果交回 Agent。

核心链路：用户 → Agent → Skills/Tools → Runtime Manager → Termux/远程电脑/云端运行环境 → 编译/运行/测试 → 错误分析 → Agent 修复 → 再测试。

# 二、Runtime Manager 定位

Runtime Manager 是 AI Nexus 的统一执行环境调度器。它负责判断当前项目需要什么运行时，而不是强制所有代码都通过 Termux 执行。

Android 本地优先使用 Termux。

Android 无法完整运行的环境允许切换到远程 PC、SSH、云端 Linux 或未来的其他 Runtime。

Runtime Manager 必须检测语言、项目类型、依赖和可用环境。

Runtime 不可用时必须明确告诉用户原因，不得伪造运行结果。

Runtime 必须向 Agent 返回结构化结果：exitCode、stdout、stderr、duration、artifacts、testResult。

# 三、运行环境规划

Termux：Python、Node.js、TypeScript、C、C++、Rust、Go、PHP、Ruby、Shell、Git、常规 CLI/Web 项目。

Remote PC / SSH：Unity、Unreal、完整 Android Studio 工程、Windows 专用工具、GPU 依赖程序等。

Cloud Runtime：未来用于 Docker、Linux CI、GPU 任务和大型构建。

本地其他 Runtime：根据 Android 实际可用性逐步增加。

特别说明：Termux 不能运行完整 Unity Editor、Unreal Engine Editor 或完整 Blender 图形程序。因此这些项目必须由 Runtime Manager 判断并选择远程或其他可用环境。

# 四、Runtime 自动识别

用户或 Agent 创建/打开项目后，Runtime Manager 自动分析：

文件扩展名。

package.json。

requirements.txt / pyproject.toml。

Cargo.toml。

go.mod。

CMakeLists.txt。

Makefile。

pom.xml / Gradle。

Unity 项目标志。

其他项目配置文件。

识别后给出：项目语言、项目类型、推荐 Runtime、当前环境状态、依赖状态、可执行测试命令。

# 五、Environment Manager

Environment Manager 负责检测和管理运行环境。

Node.js。

npm / pnpm。

Python。

pip。

Git。

Clang / C / C++。

CMake。

Rust / Cargo。

Go。

Shell。

其他未来 Runtime。

UI 必须显示：已安装/未安装、版本号、安装按钮、更新按钮、检测按钮。所有安装操作必须显示进度和结果。

# 六、一键测试功能

聊天页面、项目页面和 Terminal 页面增加“运行 / 测试”入口。用户点击测试后，系统执行：

1. 分析项目类型。

2. 选择 Runtime。

3. 检查运行环境。

4. 检查依赖。

5. 根据项目配置安装缺失依赖（涉及高风险操作时请求确认）。

6. 执行构建命令。

7. 执行测试命令。

8. 收集标准输出 stdout。

9. 收集错误输出 stderr。

10. 生成测试报告。

11. 将结果交给 Agent 分析。

# 七、AI 自动修复闭环

当测试失败时，AI Nexus 不应只把错误显示给用户，而应该允许用户点击“AI 自动修复”，或者由拥有相应权限的 Workflow 自动进入修复循环。

流程：

代码 → 编译/运行 → 错误 → Agent 分析 → 修改代码 → 再编译/运行 → 再测试。

必须设置最大自动修复次数，例如默认 5 次，防止 Agent 无限循环。每一轮必须保存变更记录。

显示当前第几轮修复。

显示修改了哪些文件。

显示测试结果变化。

显示最终成功/失败原因。

用户可以随时停止。

用户可以回滚 AI 修改。

# 八、代码测试 UI

在聊天输入区附近增加：

▶ 运行。

🧪 测试。

🔧 AI 修复。

💻 Terminal。

📊 测试报告。

项目详情页增加“运行项目”“测试项目”“AI 修复”三个核心按钮。

# 九、Terminal 与 Agent 的权限模型

读取 Workspace：默认允许。

创建文件：允许。

修改 Workspace 文件：根据 Agent 权限执行。

编译和运行测试：允许。

pip/npm/cargo 等依赖安装：首次或敏感项目请求确认。

删除文件：默认需要确认。

访问 Workspace 外文件：默认禁止。

系统级命令：默认禁止或必须人工确认。

网络访问：由 Tool/Skill 权限控制。

# 十、运行结果结构

Runtime Manager 应统一输出类似以下结构的数据模型：

RuntimeResult
- success
- exitCode
- runtime
- command
- stdout
- stderr
- duration
- testPassed
- testsTotal
- testsFailed
- artifacts
- changedFiles
- errorSummary

这样无论底层是 Termux、远程 PC 还是云端 Runtime，Agent 都可以用统一接口处理结果。

# 十一、Workflow 对 Runtime 的支持

Workflow 增加 Runtime 相关节点：

Detect Runtime。

Install Dependency。

Run Command。

Build。

Test。

Analyze Error。

Auto Fix。

Human Approval。

Retry。

Rollback。

示例：

Start → 项目分析 → Detect Runtime → Install Dependencies → Build → Test → Condition。

如果失败 → Analyze Error → Auto Fix → Build → Test；如果成功 → Report → End。

# 十二、Multi-Agent 对 Runtime 的支持

群聊中的程序 Agent 可以请求 Runtime Manager 执行代码，测试 Agent 读取测试结果，项目经理 Agent 汇总结果。

示例：

项目经理 → 程序 Agent 写代码 → Runtime 编译 → 测试 Agent 分析 → 程序 Agent 修复 → Runtime 再测 → 项目经理汇总。

# 十三、项目目录新增模块

lib/
├── runtime/
│   ├── runtime_manager.dart
│   ├── runtime_detector.dart
│   ├── runtime_adapter.dart
│   ├── runtime_result.dart
│   ├── environment_manager.dart
│   ├── test_runner.dart
│   ├── build_runner.dart
│   ├── dependency_manager.dart
│   ├── auto_fix_service.dart
│   └── rollback_service.dart
└── terminal/
    ├── terminal_service.dart
    ├── termux_bridge.dart
    └── command_manager.dart

# 十四、开发阶段调整

原项目 Phase 5 Terminal 后增加 Runtime 能力；复杂 Runtime、远程环境和自动修复逐步迭代。

Phase 5A：Terminal UI + Session。

Phase 5B：Termux Bridge。

Phase 5C：Environment Manager。

Phase 5D：Runtime Manager 基础版。

Phase 6A：项目语言/配置自动识别。

Phase 6B：Run / Build / Test。

Phase 6C：统一 RuntimeResult。

Phase 6D：AI 错误分析。

Phase 6E：AI 自动修复 + 最大重试次数 + 回滚。

Phase 7：Workflow 接入 Runtime。

Phase 8：DeepSeek Harness Adapter。

Phase 9：Codex Adapter。

后续：SSH / Remote PC / Cloud Runtime。

# 十五、最终能力目标

AI Nexus 最终形成“写代码 → 运行 → 测试 → 报错 → AI 分析 → 自动修改 → 再测试”的闭环。Termux 是 Android 本地 Runtime 的重要组成部分，但不是唯一 Runtime。Runtime Manager 根据项目类型选择最合适的执行环境。

目标体验：用户只需要告诉 Agent“创建这个项目并测试它”，系统自动完成环境检测、依赖安装、编译/运行、测试、错误分析和必要的修复，并始终保留权限控制、操作日志和回滚能力。

# 十六、补充给 AI 编程工具的开发指令

在实现 Terminal 后，不要把 Termux 当成唯一运行环境。

必须实现 Runtime Manager 抽象层。

Runtime Manager 负责：
1. 检测项目类型。
2. 判断可用 Runtime。
3. 选择推荐 Runtime。
4. 检查依赖。
5. 执行 Build / Run / Test。
6. 收集 stdout / stderr / exitCode。
7. 返回统一 RuntimeResult。
8. 将错误交给 Agent。
9. 支持受控的 AI 自动修复。
10. 支持停止和回滚。

任何无法在 Android/Termux 中完整运行的项目，都必须进入 Remote/Other Runtime 的扩展接口，不得伪造成功。

自动修复默认最多 5 轮。
每轮必须记录修改文件和测试结果。
危险操作必须经过 Human Approval。

完成 Runtime Manager 基础版本后才进入复杂的 DeepSeek Harness/Codex Runtime 集成。